MODIFICATION DE PROGRAMME N°1 – FICHE PROJET

## RÊ(NO)VE TON QUARTIER

Opération 1.9 « Pourtours de l’Abbaye »

Type d’opération : Requalification des espaces publics

Porteur de l’opération : Commune de Forest

Ce projet regroupe les opérations suivantes reprises au dossier de base :

| Référence | Opération | Montant |
| --- | --- | --- |
| 1.4.A | ETUDE DE RÉAMÉNAGEMENT DE LA TRAVERSÉE RUE J.-B. VANPÉ/PLACE SAINT-DENIS | 13.790,00 € |
| 2.1.A | RÉAMÉNAGEMENT DE LA RUE DES ABBESSES ET ACCÈS LOGISTIQUE ABBAYE | 504.752,00 € |
| 2.1.B | ETUDE D’AVANT-PROJET POUR L’AMÉNAGEMENT DE LA VOIERIE INTERQUARTIER | 71.393,00 € |
| 2.1.C | AMÉNAGEMENT PASSAGE SOUS PONT CHEMIN DE FER CHAUSSÉE DE BRUXELLES | 0,00 € |
| 2.2 | ESPACE PARTAGÉ CENTRE CIVIQUE | 12.550,49 € |
| TOTAL |  | 602.485,49 € |

| SITUATION | PROPRIÉTAIRE | NATURE DU LIEU | SURFACES D’INTERVENTION |
| --- | --- | --- | --- |
| Chaussée de Bruxelles Rue des Abbesses | Région de Bruxelles-Capitale Commune de Forest | Voirie Voirie | 7.660 m² 3.000 m² |

DESCRIPTION DU PROJET

L’opération 1.9 Pourtours de l’Abbaye est une opération de rénovation de la chaussée de Bruxelles (depuis le rond-point Zaman jusqu’à la place Saint-Denis) et de la totalité de la rue des Abbesses.

Un des objectifs principaux de l’opération est de clarifier le statut de ces voiries et de réguler davantage les flux automobiles en vue de protéger le centre de Forest du trafic de transit. Cette opération intègrera directement les recommandations techniques de l’opération 2.3 Étude de mobilité Centre civique.

À l’heure actuelle et sous réserve des résultats de l’étude de mobilité, l’opération comprend deux types de réaménagements. Tout d’abord l’aménagement d’une voirie interquartier constituée de la rue des Abbesses et de la chaussée de Bruxelles (entre le croisement avec la rue des Abbesses et le rond-point Zaman). Ce réaménagement comprend notamment :

### Réaménagement de la rue des Abbesses et accès logistique du pôle culturel de l’Abbaye afin d’assurer son statut de voirie interquartier et de canaliser le trafic de transit

### Transformations partielle de la chaussée de Bruxelles entre le rond-point Zaman et le carrefour avec la rue des Abbesses afin d’assurer la sécurité de tous les usagers de la voirie et de mieux reconnecter le nord du quartier à la gare de Forest Est

### Aménagement du passage sous le pont de chemin de fer de la chaussée de Bruxelles, l’élargissement du pont sera pris en charge par Bruxelles Mobilité

### Réaménagement du carrefour rue des Abbesses / chaussée de Bruxelles / rue Saint-Denis pour favoriser l’emprunt de la voirie interquartier par le trafic de transit.

Le second type d’aménagement prévu dans l’opération est l’aménagement d’une voirie type « espace partagé » sur le tronçon de la chaussée de Bruxelles allant de la Maison communale à la place Saint-Denis. Il est important de proposer un aménagement attrayant de l’espace public afin de pérenniser l’offre commerciale, l’animation et la convivialité du centre de Forest tout en assurant une meilleure connexion entre les différents éléments qui le constituent (place Saint-Denis, Abbaye, Maison communale…) et en garantissant la sécurité de tous les usagers des espaces publics.

La majeure partie des aménagements proposés sont sur voirie régionale. Une implication très importante de Bruxelles Mobilité et de la STIB est donc une condition sine qua non de réussite de projet. Par ailleurs, la Région a déjà programmé toute une série d’aménagements ponctuels sur la zone d’intervention (ICR, ZACA…) et la STIB est désireuse de revoir le positionnement de ses arrêts dans le centre de Forest.

La participation de ces deux institutions dans le cadre de l’opération 2.3 devrait permettre de trouver ensemble une position commune pour la prise en charge de l’ensemble des réalisations prévues dans le cadre des Pourtours de l’Abbaye.

Avec la modification de programme n°1, le CQDAbbaye est à même de réaliser l’ensemble des études d’auteur de projet jusqu’au dépôt du permis pour l’ensemble des aménagements envisagés et de prendre en charge l’entièreté du chantier pour la rue des Abbesses.

BUDGET DÉTAILLÉ APRÈS MODIFICATION PROGRAMME 1