MODIFICATION DE PROGRAMME N°1 – FICHE PROJET

## RÊ(NO)VE TON QUARTIER

Opération 2.3 « Étude de mobilité Centre civique »

Type d’opération : Requalification des espaces publics (étude préalable)

Porteur de l’opération : Commune de Forest

| SITUATION | PROPRIÉTAIRE | NATURE DU LIEU | SURFACES D’INTERVENTION |
| --- | --- | --- | --- |
| Ensemble du périmètre du CQDAbbaye | / | Voiries et espaces publics | / |

DESCRIPTION DU PROJET

L’opération 2.3 est une mission d’étude de gestion de la mobilité (accessibilité, sécurité routière, cadre de vie et stationnement) du centre civique de la commune de Forest.

Cette étude sera réalisée en trois phases :

- diagnostic et proposition de scénarios ;

- approfondissement du (des) scénario(s) retenu(s) ;

- mise en œuvre d’un cahier de recommandations techniques.

L’objectif de l’étude est d’étudier les sujets en lien avec la mobilité et ayant un impact sur l’espace public, ses usages, son aménagement et le cadre de vie général du Centre civique de la commune de Forest.
La mobilité dans le quartier Saint-Denis doit être revue dans une logique de lutte contre le trafic de transit et en faveur de la desserte locale.
Les interventions et recommandations de l’étude doivent prendre en compte plusieurs temporalités. À court et moyen terme : actions à mener pour lesquels existe un financement au niveau du Contrat de Quartier Durable Abbaye (les opérations d’aménagement des espaces publics « Tracé de l’eau » et « Pourtours de l’Abbaye », l’opération « Pôle Culturel Abbaye – ABY »).

À moyen et long terme : aménagements prévus dans le quartier Saint-Denis (mise en place d’une stratégie en matière d’accessibilité, cadre de vie et stationnement en vue d’anticiper le développement des projets immobiliers aux alentours, le développement du site « Chant des grenouilles », etc.) et prévisions à long terme au niveau communal et régional.

Plusieurs axes prioritaires seront analysés par l’étude :

- Analyser les flux automobiles et des transports en commun ;

- Etudier l’offre et les besoins en stationnement (automobile, vélo et livraisons), actuels et futurs ;

- Prendre en compte les modes actifs (piétons et cyclistes) ;

- Favoriser l’intermodalité dans les modes de transport ;

- Analyser les problématiques de sécurité routière ;

- Étudier l’ambiance nocturne et l’éclairage public ;

- Étudier le cadre de vie et la qualité de séjour ;

- Synthèse.

BUDGET DÉTAILLÉ APRÈS MODIFICATION PROGRAMME 1