MODIFICATION DE PROGRAMME N°1 – FICHE PROJET

## PÔLE 3.	CULTIVE TOI A L’ABBAYE

Opération 3.5 « Pôle culturel ABY »

Type d’opération : Création d’un équipement de quartier (pôle culturel)

Porteur de l’opération : Commune de Forest

Ce projet regroupe les opérations suivantes reprises au dossier de base :

| Référence | Opération | Montant |
| --- | --- | --- |
| 2.4 | CRÉATION D’UN ESPACE JEUNESSE PLACE SAINT-DENIS | 847.102,00 € |
| 2.5.A | PÔLE CULTUREL ABBAYE - Etude de faisabilité | 14.127,00 € |
| 2.5.B | PÔLE CULTUREL ABBAYE - Missions d’architecture | 519.177,00 € |
| 2.5.C | PÔLE CULTUREL ABBAYE - Travaux de Rénovation / Transformation / Extension | 0,00 € |
| 3.1.A | DIVERSIFICATION DE L’OFFRE COMMERCIALE : ACHAT D’UN REZ COMMERCIAL ET MISE EN CONDITION DE LOCATION | 287.499,00 € |
| 3.1.B | DIVERSIFICATION DE L’OFFRE COMMERCIALE : ACHAT D’UN REZ COMMERCIAL ET MISE EN CONDITION DE LOCATION | 287.499,00 € |
| TOTAL |  | 1.955.404,00 € |

| SITUATION | PROPRIÉTAIRE | CADASTRE | NATURE DU LIEU | SUPERFICIE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Place Saint-Denis 9 Place Saint-Denis 7 | Commune de Forest Commune de Forest | numéro 59 N et 47 H numéro 57 H | Abbaye de Forest - bâtiments et parcs classés Immeuble mixte | 35.560 m² 185 m² |

DESCRIPTION DU PROJET

Cette opération consiste à réhabiliter entièrement le site de l’abbaye de Forest, à la fois les bâtiments et les jardins, pour en faire un pôle culturel.

Le programme complet prévoit l’installation des fonctions suivantes dans les bâtiments :

- la bibliothèque communale francophone

- l’académie de musique, de danse et des arts parlés de Forest

- le renforcement de l’implantation du Brass (centre culturel de Forest)

- une concession Horeca

- une salle de spectacle de 250 places assises (400 places debout)

- une ludothèque

- un espace dédié à la jeunesse

- des espaces polyvalents

Le réaménagement complet des jardins de l’Abbaye est mené en parallèle.

Cette opération est au cœur de la redynamisation du quartier et le CQDAbbaye est une occasion unique d’envisager un projet global sur l’ensemble du site de l’Abbaye, espace majeur dans l’histoire et l’identité du quartier mais aujourd’hui dégradé et à l’abandon.

Le financement de ce projet va au-delà du cadre du CQDAbbaye via des subsides européens (FEDER), fédéraux (Beliris), régionaux (DMS) et communaux.

La maîtrise d’ouvrage est bipartite entre la commune de Forest et Beliris.

Les enjeux pour ce site étant prépondérants pour l’avenir du quartier, une étude de faisabilité d’un pôle culturel a d’ores et déjà été lancée en 2014 dans le cadre du CQDAbbaye.

La programmation prévue dans cette opération est nécessaire pour rendre le projet viable à long terme tout en lui permettant d’assurer ce rôle de locomotive pour la redynamisation du quartier. Cependant cela implique qu’une extension des bâtiments existant sera nécessaire.

L’état d’avancement du projet ne permet pas encore de définir avec précision la répartition budgétaire de l’opération par fonction. Aussi nous nous limiterons actuellement à la répartition du tableau budgétaire général de la présente modification de programme.

BUDGET DÉTAILLÉ APRÈS MODIFICATION PROGRAMME 1