MODIFICATION DE PROGRAMME N°1 – FICHE PROJET

## PÔLE 2.	HABITE TON QUARTIER

Opération 4.10 « Création d’un équipement d’accueil pour la petite enfance rue des Abbesses »

Type d’opération : Création d’un équipement de quartier (crèche)

Porteur de l’opération : Commune de Forest

| SITUATION | PROPRIÉTAIRE | CADASTRE | NATURE DU LIEU | SUPERFICIE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rue des Abbesses 15 | Commune de Forest | numéro 72 B 2 | Cure et terrain adjacent | 715 m² |

DESCRIPTION DU PROJET

Le projet consiste en la création d’une structure d’accueil de la petite enfance via la transformation et l’extension des bâtiments de l’actuelle cure ainsi que l’aménagement de l’espace extérieur en un jardin pour les différentes sections de la crèche et en une aire de jeu publique pour les jeunes enfants.

Cette opération permettra de répondre à la demande croissante de places d’accueil pour la petite enfance. La crèche proposée sera implantée à l’articulation d’un axe structurant du quartier, desservi par les transports publics et à proximité d’un espace ouvert verdoyant. De plus elle est à proximité immédiate des nouveaux projets d’habitation qui voient le jour dans le nord du quartier.

De plus, les accès à la future crèche seront pris en compte dans le cadre de l’opération 1.9 qui prévoit la rénovation complète de la rue des Abbesses.

La structure d’accueil sera une crèche communale de 48 à 56 places, répartie en trois sections.

Le terrain qui jouxte la cure présente une surface constructible encore importante. Du coup plusieurs scénarios d’implantation de la crèche sont envisageables :

- Utilisation complète du bâtiment existant et création d’une annexe.

- Utilisation partielle du bâtiment et création d’une annexe plus importante.

- Non utilisation du bâtiment existant et création d’une crèche mitoyenne.

Chaque scénario présente des avantages et inconvénients d’un point de vue architectural et urbanistique. Par ailleurs il pose également la question du relogement des prêtres vivant actuellement dans la cure. Le choix du meilleur scénario devra être fait parallèlement au lancement de la mission d’auteur de projet.

BUDGET DÉTAILLÉ APRÈS MODIFICATION PROGRAMME 1